Hospital Team1 四天冲刺计划表

适用时间：2026-07-07 到 2026-07-10

总目标：把项目缩小到全组都能讲清楚的版本，先把 Part 1 做扎实，再把 Part 2 之后的内容按模块分给四个人独立完成，并在 GitHub 上体现个人贡献。

# 一、老师要求对应的行动

| 老师要求 | 具体动作 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 删掉你们讲不清楚的重复模块和部署内容 | 只保留一套真正理解的实现，删除重复模块、兼容包装层、部署文件和答辩用不上的扩展内容。 | 你 |
| 全项目统一使用自写 heap | 检查所有 heap 相关代码，把依赖库 heap 的地方统一换成自己写的 heap。 | 队列负责人 |
| 补齐抽象基类接口 | 检查优先队列 base class，把缺失的 enqueue、dequeue、peek、is_empty、get_size 等接口补全。 | 队列负责人 |
| 重写真实队列测试 | 覆盖空队列、单元素、相同优先级、两种实现同序这几类边界情况。 | 队列负责人 |
| 四个人分别提交 | Part 2 开始，每个人负责一个模块，并用自己的 GitHub 账号单独提交和 push。 | 全组 |
| 报告自己写 | 报告最后统一重写，用自己的话回答 requirements 里的问题。 | 报告负责人 + 全组 |

# 二、你个人现在要做什么

• 你先当项目协调人，不要继续补新功能。

• 你负责确定保留哪些文件、删除哪些文件，并给四个人分模块。

• 你负责最终的 main 入口、项目结构说明、GitHub 提交记录和演示顺序。

• 你要盯住每个人必须用自己的账号提交，否则老师看不到个人贡献。

# 三、四天安排

| 日期 | 主目标 | 全组任务 | 当天交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 天 | 缩小 Part 1 | 备份仓库，列出重复模块，确定最终结构，删部署和扩展内容。 | 保留/删除清单，人员分工表，开始清理的提交记录。 |
| 第 2 天 | 压实队列和 heap | 统一自写 heap，补抽象基类，补队列测试，四个人轮流讲核心结构。 | Part 1 稳定版，队列测试通过，每个人都能讲清核心逻辑。 |
| 第 3 天 | 并行做 Part 2 | 四个人各写各的模块和测试，每个人单独建分支和提交。 | 四个人各自的分支、提交记录和可运行结果。 |
| 第 4 天 | 合并、报告、答辩演练 | 只合并能讲清楚的内容，重写报告，完整演练一次展示和问答。 | 最终仓库、最终报告、答辩讲稿。 |

# 四、四个人建议分工

| 成员 | 负责模块 | 核心文件 | 必须会讲的内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 你 | 项目结构 + main + 演示 | main.py、visualization/、GitHub 记录 | 为什么项目要缩小、main 做什么、演示顺序是什么。 |
| 成员 B | 队列与 heap | queues/、structures/my_heap.py | heap 怎么工作、两种优先队列为什么顺序一致。 |
| 成员 C | simulation | simulation/ | 病人怎么调度、等待开始时间怎么算、合规率怎么判断。 |
| 成员 D | analysis + report | analysis/、报告内容 | 平均等待、超时风险、优先级反转怎么算，报告怎么对应代码。 |

# 五、老师大概率会检查什么

• 每个人能不能独立讲清楚自己负责模块的输入、输出、算法和测试。

• 自写 heap 是否真的在全项目被使用。

• 队列测试是不是边界测试，而不是只测正常流程。

• GitHub 上能不能看见四个人分开的提交记录。

• 报告是不是用自己的话回答了 requirements 的问题。